|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta ahora hemos cumplido en general con los tiempos, aunque tuvimos que ajustar la carta Gantt de 18 a 16 semanas para calzar con el plazo real. Lo que más ha facilitado el trabajo es tener el stack y los objetivos claros desde la Fase 1.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo que mi trabajo ha sido acorde a lo que se me ha solicitado y que he cumplido con las tareas asignadas. Sin embargo, considero que podría haber aportado más y avanzado más de lo que he hecho. Destaco mi compromiso con el proyecto y la disposición para cumplir con mi parte. Para mejorar, debo de ser más proactivo e ir mejorando la comunicación dentro del equipo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaría saber si es suficiente presentar los mockups como evidencia principal de avance en esta fase. También si, con el plazo ajustado, conviene priorizar ciertas funcionalidades por sobre otras.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, considero que conviene redistribuir las actividades para equilibrar la carga y aprovechar mejor el tiempo de cada integrante, especialmente ahora que el backend y el frontend van a avanzar en paralelo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo el trabajo en equipo como positivo y acorde a lo esperado. Destacamos la responsabilidad y la disposición para ajustar el plan cuando fue necesario. Como aspecto a mejorar, podríamos mantener una comunicación más frecuente.