## Slide 1
PORTAFOLIO DE TÍTULO · FASE 1 — DEFINICIÓN DE PROYECTO APT
MEDLINK
Plataforma web para centralizar, organizar y estructurar la información médica personal
Nicolás Yañez · Felipe Chavarría · Camilo Pérez
Ingeniería en Informática — Sede San Joaquín
Notes: 1

## Slide 2
01 · DEFINICIÓN E IMPACTO
¿En qué consiste MEDLINK?
Los antecedentes de salud de una persona suelen estar dispersos entre distintos centros médicos, correos, PDFs, fotografías y recetas. MEDLINK centraliza esos documentos, extrae su información relevante y la estructura en una historia de salud personal, ordenada y trazable.
Impacto en el campo laboral
Para Ingeniería en Informática, el proyecto integra análisis de requerimientos, arquitectura, modelado de datos, seguridad y gestión de proyectos sobre una necesidad real, entregando al usuario mayor control sobre la información que almacena y comparte.
1
Fragmentación de datos
Historial disperso entre centros médicos, correos y documentos sueltos.
2
Pérdida y duplicidad
Registros repetidos o extraviados que dificultan una consulta rápida.
3
Pacientes afectados
Quienes necesitan compartir antecedentes con distintos profesionales.
MEDLINK · Fase 1 — Definición de Proyecto APT
2
Notes: 2

## Slide 3
02 · PERFIL DE EGRESO E INTERESES
Competencias que aplicaremos
1
Arquitectura de software
Modelo arquitectónico que soporta los procesos del sistema.
2
Modelado de datos
Bases de datos escalables para usuarios y antecedentes de salud.
3
Desarrollo backend y frontend
APIs, lógica de negocio e interfaces de usuario.
4
Seguridad de aplicaciones
Protección de información médica sensible.
5
Pruebas de calidad
Validación funcional y de seguridad con buenas prácticas.
6
Gestión de proyectos TI
Planificación, riesgos y toma de decisiones del equipo.
Conexión con nuestros intereses profesionales
Desarrollo de software, arquitectura de sistemas, bases de datos y seguridad de la información aplicados a un problema real: administrar y proteger datos médicos personales.
MEDLINK · Fase 1 — Definición de Proyecto APT
3
Notes: 3

## Slide 4
03 · FACTIBILIDAD Y RIESGOS
Es viable en el tiempo del semestre
Por qué es factible
Alcance controlado priorizando un MVP con funcionalidades esenciales
Tecnologías y herramientas de desarrollo de uso común
Datos de prueba anonimizados o simulados
Implementación incremental del sistema, por etapas
Trabajo distribuido entre el equipo según horas asignadas
Riesgos y cómo los mitigamos
Tiempo limitado del semestre
→ se limita el alcance inicial al MVP
Complejidad de datos sensibles
→ seguridad y controles desde el diseño
Múltiples formatos de documentos
→ se trabaja con un conjunto acotado de tipos
Integración de módulos
→ pruebas continuas durante el desarrollo
MEDLINK · Fase 1 — Definición de Proyecto APT
4
Notes: 4

## Slide 5
04 · OBJETIVOS
Objetivo general y específicos
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una plataforma web que centralice, organice y estructure documentos y antecedentes de salud, generando una historia personal trazable y de intercambio seguro.
1
Analizar necesidades de usuarios y definir requerimientos
2
Diseñar arquitectura y modelo de datos de salud
3
Desarrollar carga, registro y clasificación de documentos
4
Implementar extracción y estructuración de información
5
Construir una historia de salud trazable y compartible
6
Ejecutar pruebas de calidad y de seguridad
MEDLINK · Fase 1 — Definición de Proyecto APT
5
Notes: 5

## Slide 6
05 · METODOLOGÍA DE TRABAJO
Desarrollo incremental guiado por especificaciones
Antes de implementar cada funcionalidad se definen requerimientos, criterios de aceptación y diseño técnico; luego se desarrolla, integra, prueba y documenta.
1
Análisis
2
Diseño
3
Desarrollo
4
Integración
5
Pruebas y
documentación
ROLES DEL EQUIPO
Arquitectura y datos
Felipe Chavarría · Nicolás Yañez
Backend y base de datos
Nicolás Yañez · Felipe Chavarría
Frontend e integración
Camilo Pérez · Nicolás Yañez
Requerimientos, pruebas y documentación
Equipo completo
MEDLINK · Fase 1 — Definición de Proyecto APT
6
Notes: 6

## Slide 7
06 · PLAN DE TRABAJO E HITOS
Carta Gantt — 18 semanas
S1
S4
S8
S12
S16
S18
Levantamiento y definición del problema
S1–2
Requerimientos y planificación
S2–4
Arquitectura y modelo de datos
S4–6
Desarrollo backend y base de datos
S6–10
Desarrollo frontend e integración
S8–12
Historia personal de salud
S10–13
Pruebas, validación y seguridad
S13–16
Documentación y cierre
S16–18
Responsables: equipo completo en levantamiento, procesamiento e historia de salud, pruebas y documentación; Felipe y Nicolás en arquitectura/backend; Camilo y Nicolás en frontend.
MEDLINK · Fase 1 — Definición de Proyecto APT
7
Notes: 7

## Slide 8
07 · EVIDENCIAS DEL PROYECTO
Entregables que visibilizan el avance
AVANCE
Mockups y flujo de navegación
Prototipo visual de pantallas clave: login, carga de documentos, historial y consulta de antecedentes.
AVANCE
Modelo de datos y arquitectura inicial
Diagrama de arquitectura, modelo entidad-relación y definición de entidades principales.
FINAL
Prototipo funcional de MEDLINK
App integrada: frontend, backend y base de datos, con autenticación y gestión documental.
FINAL
Demostración del MVP y pruebas
Sistema en funcionamiento: extracción de información, historia de salud y resultados de pruebas.
MEDLINK · Fase 1 — Definición de Proyecto APT
8
Notes: 8

## Slide 9
Gracias
MEDLINK
Nicolás Yañez · Felipe Chavarría · Camilo Pérez
Notes: 9